**Formato Sprint: CONSULTORIO EN LINEA “NUTRICIÓN PARA TODOS”**

**Elaborado por: Morayma Nohemi Robles Gil Robles**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| ID C-Linea-Nut-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea: Boceto plasmado en código | Elaboración página inicio | Diseñador y programador web | En proceso | 6 horas | 3 Hrs | 3 Hrs |  |  |  | Sin revisar |
| Tarea: Dar forma y etilo a la pagina | Aplicación de CSS más JavaScript | Diseñador y programador web | En proceso | 6 horas | 3 Hrs | 3 Hrs |  |  |  | Sin revisar |
| Tarea: maquetar paginas alternas | Elaboración páginas por categoría | Diseñador y programador web | En proceso | 12 horas | 3 Hrs | 3 Hrs | 3 Hrs | 3 Hrs |  | Sin revisar |
| ID C-Linea-Nut-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea: Prueba piloto | Revisión de avances en la programación | Verificador o tester | En proceso | 1 semana | 2 a 3 Hrs | 2 a 3 Hrs | 2 a 3 Hrs | 2 a 3 Hrs | 2 a 3 Hrs | Sin revisar |
| Tarea: Prueba Final | Chequeo de pruebas | Verificador o tester | En proceso | 1 semana | 2 a 3 Hrs | 2 a 3 Hrs | 2 a 3 Hrs | 2 a 3 Hrs | 2 a 3 Hrs | Sin revisar |
| Tarea: Prueba final detallando últimos arreglos | Revisión de avances en la programación ya completada | Verificador o tester | En proceso | 1 semana | 2 a 3 Hrs | 2 a 3 Hrs | 2 a 3 Hrs | 2 a 3 Hrs | 2 a 3 Hrs | Sin revisar |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |